# ApiStation FinOps 产品与技术设计

文档版本：v0.1（实施同步稿）

日期：2026-07-26

项目目录：apistation-finops

适用对象：站长、运营、财务核算人员、开发与运维人员

结论先行：建议建设一个独立的 ApiStation FinOps 管理服务。它不参与 API 转发和扣费主链路，只读同步 ApiStation 的用量、充值、用户、账号和分组数据，并维护独立的采购成本、费用、汇率、分摊与对账台账。在当前约 98 个用户、25 个上游账号、近 24 小时约 9,470 次请求的规模下，2C4G/30M 可以承载，但必须使用增量同步和预聚合，禁止在看板请求中反复全表扫描 usage_logs。

# 1. 背景与决策

## 1.1 当前真正缺少的不是“统计图”，而是统一核算口径

现有 ApiStation 已经保存了请求、Token、用户扣费、账号、分组倍率、支付订单等大量原始数据，也有模型、分组、账号、用户等维度的用量统计。然而当前界面主要展示“实际、成本、标准”等技术计费字段，尚未把以下业务事实串成一套可以核对的经营账：

- 用户付了多少钱，支付渠道实际到账多少；

- 给用户增加了多少余额，其中多少是现金充值、赠送、兑换码、返利或人工调整；

- 用户已经消耗了多少余额，形成了多少管理口径收入；

- 上游账号是按量付费、预付余额、月租订阅还是一次性购买；

- 每个账号真实花了多少钱，费用覆盖哪个期间，如何分摊给用户和模型；

- 某个用户、账号、分组或模型到底贡献了多少毛利，哪些业务正在亏损；

- ApiStation 的扣费结果、用户余额、支付订单和 FinOps 台账是否一致。

因此，新系统的定位应是“经营核算与用量分析系统”，而不是简单增加几个图表。

## 1.2 建议决策

建设独立项目 ApiStation FinOps，采用旁路架构：

- ApiStation 继续作为用户、账号、请求路由、用量记录和余额扣减的唯一业务主系统。

- FinOps 只读同步 ApiStation 数据，不修改用户余额、不改变路由、不阻塞请求。

- FinOps 自己维护账号采购成本、其他费用、汇率、成本规则、分摊结果和经营报表。

- 第一阶段按分钟增量同步；第二阶段若需要秒级和强一致，再在 ApiStation 中增加事务型 Outbox 事件。

- 经营看板全部查询 FinOps 聚合表，不直接扫描 ApiStation 大表。

## 1.3 项目目标

- 让站长在 1 分钟内回答“今天收了多少、消耗了多少、花了多少、赚了多少”。

- 支持用户、API Key、账号、供应商、分组、渠道、模型、端点、计费模式、时间等维度分析。

- 对每个上游账号标记成本类型、采购批次、价格、币种、生效期、供应商和标签。

- 同时展示现金口径、消耗口径、估算成本口径和完全成本口径，避免混算。

- 支持充值、退款、返利、赠送、人工调账、账号采购和其他支出的可追溯台账。

- 通过对账中心发现漏单、重复扣费、余额异常、成本规则缺失和数据同步延迟。

## 1.4 非目标

- v1 不替代 ApiStation 的支付、余额、扣费、账号调度或认证功能。

- v1 不作为法定财务会计系统，不生成税务凭证或法定利润表。

- v1 不承诺从所有上游平台自动拉取账单；没有接口的供应商先支持人工录入或文件导入。

- v1 不修改历史 usage_logs，所有成本修订通过版本化规则和冲正记录完成。

# 2. 现状评估

## 2.1 截图反映出的信息断层

| 界面 | 已有能力 | 目前无法直接回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 管理仪表盘 | 请求、Token、模型分布、账号数、用户数、三种费用数字 | 三种费用的业务含义、现金收入、采购支出、毛利及差异来源 |
| 用户管理 | 余额、今日/近 30 天用量、充值入口 | 累计现金充值、赠送余额、已确认消耗、服务成本、用户毛利、余额对账 |
| 分组管理 | 用户计费倍率、账号数量、今日/累计用量 | 分组收入、上游成本、折扣影响、毛利率是否低于阈值 |
| 账号管理 | 使用窗口、请求和 Token、系统估算扣费、调度信息 | 账号购买价、供应商、采购日期、有效期、剩余额度、摊销、闲置成本和回本情况 |
| 返利记录 | 邀请人、被邀请人、充值、支付、返利 | 返利是否计入获客成本，返利后该用户的真实贡献利润 |
| 使用记录汇总 | 模型/分组/端点的请求、Token 和费用 | 费用与充值、采购台账之间的桥接，无法形成经营闭环 |
| 请求明细 | 用户、Key、账号、模型、Token、两套费用 | 标签含义不够清楚，无法追溯对应成本规则和成本版本 |

## 2.2 代码中可复用的数据基础

现有代码已提供良好基础，主要包括：

- usage_logs 是只追加用量事实表，保存用户、API Key、账号、请求、模型、分组、订阅、输入/输出/缓存 Token、图片/视频用量、耗时和时间戳。

- total_cost 表示模型标准价计算结果；actual_cost 表示受分组或用户专属倍率影响的用户实际扣费。

- 账号维度成本采用 COALESCE(account_stats_cost, total_cost) * COALESCE(account_rate_multiplier, 1)；其中 account_stats_cost 支持渠道自定义成本定价规则。

- 账号 rate_multiplier 已在请求产生时保存快照，能够避免后续修改倍率时污染历史数据。

- payment_orders 保存充值面额、实际支付金额、费率、支付方式、订单状态、支付时间、退款金额及供应商快照。

- redeem_codes 和余额历史可以识别兑换码、管理员加减余额等非在线支付变动。

- users.total_recharged、用户余额、API Key 配额与用量可用于总量核对。

- 已有小时/日仪表盘聚合表和大量统计查询，可以参考，但现有代码也明确标记了大表全量扫描的性能风险。

## 2.3 当前字段的命名风险

现有前后端语境中“实际成本”可能指账号口径费用，也可能指用户实际扣费。新系统不沿用模糊名称，统一采用以下显示文案：

| ApiStation 原字段/公式 | FinOps 显示名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| total_cost | 标准目录价 | 按模型标准定价计算，仅用于基准、折扣和权重分析 |
| actual_cost | 用户应扣金额 | 本次请求从用户余额或订阅额度中确认的消费 |
| COALESCE(account_stats_cost,total_cost) * account_rate_multiplier | 上游估算成本 | 按系统成本规则计算，不等同于真实付款 |
| payment_orders.amount | 入账余额面额 | 给用户增加的计费余额/权益面额 |
| payment_orders.pay_amount | 用户实付金额 | 用户在支付渠道支付的原币金额 |
| refund_amount | 退款金额 | 已退回用户的现金或支付金额 |

# 3. 可行性分析

## 3.1 结论

有条件可行。 当前规模较小，新增一个轻量 Node.js 管理服务不会成为主要负担；30M 带宽对统计元数据足够。主要风险是 2 核 CPU 与 4GB 内存下，统计查询和 ApiStation 转发争抢 PostgreSQL、CPU 和磁盘 I/O。

满足以下条件后可以在同一台服务器部署：

- FinOps 不部署第二套 PostgreSQL 和 Redis；

- FinOps 应用为一个 Node.js 单服务容器，前端静态文件由同一进程托管；

- 连接池最大 5 个连接，后台同步批量化且限速；

- 看板只查小时/日聚合，不在请求时扫描原始用量表；

- PostgreSQL 与 FinOps 表按时间建立索引，明细表按月分区；

- 至少保留 20GB 可用磁盘，配置异机备份；

- 建议增加 2GB swap 作为 OOM 保护，但不把 swap 当正常内存使用；

- 上线前压测需确认 ApiStation P95 延迟没有明显回退。

## 3.2 建议资源预算

| 组件 | 建议常态内存 | CPU 策略 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 900-1,200MB | 优先 | 同时服务主系统与 FinOps，保留页缓存 |
| ApiStation | 800-1,300MB | 优先 | API 转发和计费主链路，不受统计任务阻塞 |
| Redis | 128-256MB | 低 | 设置合理 maxmemory；复用现有实例 |
| FinOps | 150-300MB | 上限约 0.5 核 | 连接池 5，增量同步和聚合限速 |
| 反向代理、Docker、系统 | 700-1,000MB | - | 包含内核页缓存和运维余量 |

以上是目标预算而非硬性保证。若 ApiStation 高峰时内存已超过约 2.5GB，或原始用量超过每日 20 万请求，应优先扩容到 4C8G 或拆分数据库，不建议硬塞第二个服务。

## 3.3 存储与保留策略

- 不复制用户代理、IP、请求体、响应体和账号凭证等无关大字段。

- 请求级 FinOps 明细默认保留 180 天，按月分区；超过期限可归档或删除。

- 小时聚合保留 400 天；日聚合和财务台账长期保留。

- 以当前约 1 万请求/天估算，年请求级数据约 365 万行，采用精简字段和正确索引可以承受。

- 磁盘空间是尚未提供的关键前提，部署前必须实际检查，而不能仅依据 2C4G/30M 判断。

## 3.4 风险与措施

| 风险 | 影响 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| FinOps 全表扫描 usage_logs | 转发延迟、CPU/IO 飙升 | 游标增量同步、预聚合、查询超时、低峰补数 |
| 直接写 ApiStation 表 | 余额或计费事故 | 独立只读数据库账号；FinOps 永不写源表 |
| 成本规则修改污染历史 | 报表前后不一致 | 成本规则版本、生效区间、请求快照、冲正而非覆盖 |
| 支付币种与美元余额混算 | 利润失真 | 原币、计费币、报表本位币三层金额与汇率快照 |
| 固定订阅账号无请求时成本丢失 | 高估利润 | 记录期间采购成本与未分摊闲置成本 |
| 支付订单、兑换码、人工调账分散 | 无法对账 | 统一来源事件和经营台账，保留来源表与来源 ID |
| 源项目升级改表 | 同步中断 | Schema 兼容检查、启动自检、迁移版本白名单和告警 |

# 4. 核算口径设计

## 4.1 三本账必须分开

现金账： 记录真实收到和支付的现金。充值成功是现金流入，账号购买、供应商充值、支付手续费和退款是现金流出。

余额/权益账： 记录给用户增加或扣减的美元计费余额、订阅权益、赠送和返利。它不等于现金，例如 ¥2 支付可能增加 $2 余额，也可能有赠送额度。

经营损益账： 用户实际使用服务时，按 actual_cost 确认“已消耗收入”；同时确认上游估算成本或采购成本分摊。充值当天不把全部充值额当作已赚收入。

## 4.2 核心指标与公式

| 指标 | 建议公式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 现金净流入 | 用户实付 - 现金退款 - 支付通道手续费 | 看资金是否增加 |
| 新增余额面额 | 充值面额 + 赠送 + 兑换码 + 人工增加 - 人工扣减 | 看承担了多少服务义务 |
| 已消耗收入 | SUM(actual_cost)，按币种规则换算 | 管理口径收入，不称法定营业收入 |
| 上游估算成本 | SUM(COALESCE(account_stats_cost,total_cost) * account_rate_multiplier) | 请求级边际成本估算 |
| 采购完全成本 | 账号采购/订阅/充值/手续费/税费按期间与用量分摊 | 回答真实花费由谁承担 |
| 贡献毛利 | 已消耗收入 - 上游估算成本 | 判断定价和路由是否合理 |
| 完全毛利 | 已消耗收入 - 已分摊采购成本 - 可归属其他成本 | 判断真实经营结果 |
| 毛利率 | 毛利 / 已消耗收入；收入为 0 时显示不可计算 | 排序与告警 |
| 未消耗余额 | 期初余额 + 新增余额 - 已消耗 - 退款/扣减 ± 调整 | 用户余额对账 |
| 闲置成本 | 期间采购成本 - 已分摊成本 | 暴露空置账号、浪费和过度采购 |

## 4.3 币种规则

- 每笔金额保存三层信息：原始金额与原币、计费金额与计费币、报表金额与本位币。

- 建议当前系统把美元余额记为 USD_CREDIT 计费单位；支付可为 CNY、USD 等真实货币。

- 本位币由站长配置，建议默认 CNY；报表可切换查看 USD。

- 每笔交易保存汇率来源、汇率值和生效时间，不使用今天汇率回算历史。

- 未配置汇率的记录进入“待核算”，不得悄悄按 1:1 合并。

## 4.4 账号成本类型

| 成本类型 | 必填信息 | 推荐核算方式 |
| --- | --- | --- |
| 上游按量后付费 | 供应商、币种、账单周期、单价/账单 | 优先导入账单；无账单时使用上游估算成本 |
| 上游预付余额 | 充值金额、获得额度、汇率、手续费、日期 | 按供应商扣减或估算成本确认；余额另行对账 |
| 固定周期订阅 | 购买金额、开始/结束、套餐、账号 | 日均摊销形成期间成本，再按用量权重分配 |
| 一次性购买账号 | 购买金额、预计可用期/到期日、残值 | 在可用期间摊销；提前失效时确认剩余损失 |
| 免费/自有资源 | 成本 0、原因、有效期 | 保留 0 成本依据，不与“未配置”混淆 |
| 混合成本 | 固定费 + 超额按量费 | 分别记录固定和变量成本后汇总 |

## 4.5 固定成本分摊

一个固定订阅账号既有“每天真实发生的采购成本”，又有“每个请求的占用贡献”。系统应同时保留两个视角：

- 边际视角： 请求沿用 ApiStation 上游估算成本，用于路由和实时毛利判断。

- 完全成本视角： 将账号期间采购成本按天摊销，再按该账号当天各请求的标准目录价权重分配给用户、模型和分组。

默认公式：

请求分摊成本 = 当日账号摊销成本 × 本请求标准目录价 / 当日该账号标准目录价合计

当账号当天没有请求时，当日成本全部进入“闲置成本”，不强行分给用户。管理员可选择 Token 权重、请求数权重或自定义权重，但修改只对新成本版本生效。

## 4.6 更正原则

- 财务与成本记录只追加，不直接删除或覆盖已入账记录。

- 更正通过一笔反向冲正和一笔正确记录完成，并引用原记录。

- 成本规则带版本号、审批人、生效起止时间和创建时间。

- 重算任务必须显示影响范围、旧值、新值、差额和操作者。

# 5. 用户与权限

## 5.1 角色

- 超级管理员： 配置数据源、币种、权限、成本规则和系统参数。

- 运营管理员： 查看全部经营数据，维护账号采购和其他费用，执行对账与导出。

- 只读分析员： 查看授权报表，不能修改成本和发起重算。

- 审计员（后续）： 查看变更、冲正和导出历史，不能查看账号凭证。

v1 默认只服务内部管理员，不向终端用户开放。若以后开放用户自助用量页，应走独立权限接口，只返回当前用户数据。

## 5.2 安全边界

- FinOps 不读取或存储 accounts.credentials。

- ApiStation 数据库账号只授予所需表的 SELECT 权限。

- FinOps 自有库使用独立写账号；密钥通过环境变量或 Docker Secret 管理。

- 管理端复用统一登录或独立管理员登录均可，建议第一版复用 ApiStation 管理员 JWT 并增加服务端角色校验。

- 成本、汇率、手工流水、导出和重算均写审计日志。

# 6. 功能架构与页面设计

## 6.1 经营总览

目标是让站长在一个页面读懂经营状态，默认时间范围为“今天”，可切换昨日、近 7 天、近 30 天、本月和自定义区间。

核心指标分成三行而不是混在一组卡片：

- 现金： 用户实付、退款、通道费、采购支出、现金净流入；

- 经营： 已消耗收入、上游估算成本、贡献毛利、完全成本、完全毛利、毛利率；

- 用量： 请求、成功率、输入/输出/缓存 Token、活跃用户、活跃账号、平均延迟。

核心图表：

- 收入、估算成本、完全成本和毛利趋势；

- 现金充值与已消耗收入桥接图；

- 用户、账号、模型、分组毛利 Top/Bottom；

- 成本结构：固定采购、按量、支付手续费、返利、其他费用；

- 待处理告警：缺失成本、负毛利、未对账订单、同步延迟、闲置账号。

## 6.2 用户账务与利润

列表字段：用户、标签、现金充值、余额面额、赠送/返利、已消耗收入、Token、请求、上游估算成本、完全分摊成本、毛利、毛利率、当前余额、最后活跃时间。

用户详情包含：

- 收入/成本/毛利趋势；

- 模型、分组、API Key、账号、端点分布；

- 充值、退款、赠送、返利、人工调账时间线；

- 用户余额对账公式和差额；

- 请求明细下钻，展示计费规则版本和成本来源；

- 导出该用户的用量与资金明细。

## 6.3 账号台账与成本

列表字段：账号、平台、供应商、成本类型、采购批次、有效期、采购金额、累计请求/Token、用户应扣金额、估算成本、已分摊采购成本、闲置成本、回收率、毛利、状态和标签。

账号详情包含：

- 采购档案：供应商、订单号、原币金额、汇率、手续费、税费、生效期、附件备注；

- 成本规则：按量、预付、固定订阅、一次性购买、混合；

- 用量窗口与成本趋势；

- 使用该账号的用户、模型、分组贡献；

- 成本摊销计划、已摊销、未摊销、闲置成本；

- 上游账单与系统估算差异；

- 到期、余额不足、异常消耗和长时间闲置告警。

支持账号标签：供应商、采购渠道、批次、负责人、地区、质量等级、是否共享、成本中心、自定义标签。标签必须保存历史快照，避免改标签后历史报表整体漂移。

## 6.4 供应商与采购

供应商页面按上游归集账号、平台、请求、Token、已消耗收入、上游估算成本、期间采购、完全毛利和毛利率，并明确显示未绑定成本规则、未标记供应商和即将到期账号。

采购批次台账至少包括账号、供应商、批次、成本模板、原币金额、汇率、本位币成本、手续费、税费、生效期和状态。采购成本与现金支出需要建立稳定关联；首版允许双录并在对账中心暴露未关联差异，后续改为一次提交同时生成成本期间和现金流水。

## 6.5 用量与扣费

统一筛选器：时间、粒度、用户、API Key、账号、供应商、平台、渠道、分组、模型、请求模型、上游模型、端点、计费模式、请求类型和标签。

指标包括：

- 输入、输出、缓存创建、缓存读取、图片、视频等用量；

- 请求数、成功/错误数、首字延迟、总延迟；

- 标准目录价、用户应扣金额、上游估算成本；

- 单百万 Token 收入/成本、单请求收入/成本；

- 缓存命中率、长上下文占比、模型映射差异；

- 同比、环比和累计占比。

请求明细必须明确显示“用户应扣”和“上游估算”，并提供计算展开：Token 数 × 单价 × 分组倍率/账号倍率 × 特殊定价规则。

## 6.6 充值与资金

分为四个页签：

- 支付订单： 成功、待支付、失败、退款，区分面额和实付，显示通道、费率和订单生命周期。

- 余额变动： 现金充值、兑换码、赠送、返利、管理员增加/扣减、消费扣费、订阅权益。

- 采购支出： 账号购买、供应商充值、订阅续费、代理、服务器、手续费及其他成本。

- 现金日报： 当日流入、流出、净流量和支付渠道对账差额。

## 6.7 成本核算

- 创建成本模板并批量绑定账号；

- 设置币种、汇率、成本类型、固定费、变量费、生效时间和分摊方法；

- 支持按账号、账号标签、平台、渠道、模型和供应商配置优先级；

- 规则冲突时按“账号精确 > 标签 > 渠道/平台 > 全局默认”匹配；

- 提供规则试算：输入一条历史请求，展示命中规则和计算结果；

- 上线规则前显示影响账号数和预计历史差额，保存后形成新版本。

## 6.8 对账中心

对账任务按日自动执行，也可手工重跑：

- 支付对账：成功订单、退款、面额、实付与支付渠道流水；

- 余额对账：期初余额 + 增加 - 消耗 - 减少 = 期末余额；

- 用量对账：FinOps 聚合与 ApiStation actual_cost、Token、请求数一致；

- 成本对账：请求级估算成本之和与账号/渠道汇总一致；

- 采购对账：期间采购成本 = 已分摊成本 + 闲置成本 + 未到生效期成本；

- 数据完整性：缺失用户、账号、模型价格、成本规则、汇率或来源记录。

每个差异必须能下钻到来源表、来源 ID、计算规则和差额，不只显示“失败”。

## 6.9 数据同步

- 按用户与账号、用量与扣费、充值与退款、自动对账四类来源展示状态；

- 展示最近成功时间、当前游标、最大延迟、累计行数和最近错误；

- 同步失败必须写入状态台账，不能只打印服务日志；

- 后续增加手工重跑、历史回填、/ready 和 Schema 兼容结果。

## 6.10 告警、报表与导出

- 日报、周报、月报：现金、消耗、成本、毛利、用量和异常摘要；

- 用户利润表、账号回本表、模型毛利表、分组折扣效果表、供应商成本表；

- CSV/XLSX 导出遵循当前筛选条件，记录导出人、时间和范围；

- 告警支持站内、邮件或 Webhook：负毛利、毛利率过低、成本缺失、账号即将到期、闲置成本过高、同步延迟、对账差异；

- 大导出走后台任务，避免阻塞 Web 请求。

# 7. 数据架构

## 7.1 数据流

ApiStation PostgreSQL（只读） -> 增量同步器 -> FinOps 规范化事实/台账 -> 小时/日聚合 -> API -> 管理前端

同步器按来源维护独立游标：

- 只追加表按 (created_at, id) 增量读取；

- 可变订单按 (updated_at, id) 增量读取，并保留 10 分钟回看窗口；

- 每批默认 1,000 条，每分钟执行；

- 以 source_system + source_table + source_id + source_version 幂等去重；

- 同步失败不影响 ApiStation，请求恢复后自动续传；

- 每晚重算最近 3 天聚合，吸收迟到退款和人工调账。

## 7.2 建议数据表

| 表 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| sync_cursor | 来源同步水位与状态 | source、cursor_time、cursor_id、lag、last_error |
| source_event | 统一来源事件索引 | source_table、source_id、event_type、occurred_at、payload_hash |
| dim_user_snapshot | 用户历史属性与标签 | user_id、valid_from/to、status、tags |
| dim_account_snapshot | 账号平台、供应商、标签历史 | account_id、platform、cost_profile_id、valid_from/to |
| fact_usage_event | 精简请求级核算事实 | source_usage_id、user/api_key/account/group/model、tokens、user_charge、estimated_cost、rule_version |
| fact_usage_hourly | 小时用量与金额聚合 | hour + 主要维度 + 各 Token/金额指标 |
| fact_usage_daily | 长期日聚合 | date + 主要维度 + 各 Token/金额指标 |
| cash_transaction | 现金流入流出 | direction、type、original_amount/currency、base_amount、source |
| credit_transaction | 用户余额/权益变动 | user_id、type、credit_amount、source、balance_after |
| cost_profile | 成本策略模板 | type、allocation_method、currency、version、effective_range |
| account_cost_period | 账号采购与期间成本 | account_id、amount、fee、tax、start/end、purchase_batch |
| cost_allocation | 成本分摊结果 | cost_period_id、date、user/account/model/group、allocated_amount |
| fx_rate | 汇率快照 | base、quote、rate、source、effective_at |
| ledger_entry | 不可变经营台账与冲正 | entry_type、amount、currency、reference、reversal_of |
| reconciliation_run | 对账批次与结果 | type、period、status、source_total、finops_total、difference |
| audit_log | 管理操作审计 | actor、action、object、before/after、time |

所有货币字段在 PostgreSQL 使用 NUMERIC，Node.js 端使用 decimal.js 做十进制定点计算，不使用 JavaScript Number 做最终台账计算。

## 7.3 来源映射

| ApiStation 来源 | FinOps 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| usage_logs | 请求、Token、用户应扣、上游估算成本 | 只追加；account_stats_cost 是估算定价，不是付款凭证 |
| users | 用户、余额、累计充值 | 当前余额用于对账，不直接当作收入 |
| api_keys | Key 维度和配额 | 软删除后仍需保留历史快照 |
| accounts | 账号维度与倍率 | 禁止读取 credentials；成本标签在 FinOps 维护 |
| groups / 用户专属倍率 | 售价规则解释 | 请求日志已有倍率快照时优先使用快照 |
| payment_orders | 现金充值、实付、手续费、退款 | 仅完成状态计入现金；状态更新需要重复同步 |
| redeem_codes / 余额历史 | 兑换、赠送、人工调账 | 必须区分现金与非现金来源 |
| affiliate 相关表 | 返利和获客成本 | 返利从毛利中单独列示，不隐藏在用户扣费中 |
| channels 及成本定价规则 | 上游估算成本解释 | 保存规则版本和命中快照 |

## 7.4 历史数据策略

- 首次上线回填最近 90 天请求明细和可获得的全部支付/余额历史。

- 更早数据若只有聚合，可标记为“历史估算”，不得伪装成请求级精确数据。

- 回填期间限制批次和查询超时，按天切片，允许暂停和续跑。

- 回填完成后输出完整性报告：覆盖时间、记录数、金额差异、缺失规则和不可核算金额。

# 8. 技术方案

## 8.1 推荐技术栈

- 后端：Node.js 22 ESM，使用内置 HTTP 服务承载 API 和静态文件，pg 连接 PostgreSQL，decimal.js 处理金额；

- 前端：原生 HTML、CSS 和 JavaScript，由同一 Node.js 服务托管，沿用 ApiStation 左侧菜单与右侧数据工作区的管理端布局；

- 数据库：复用 PostgreSQL 实例，使用独立 finops 数据库或 Schema；

- 缓存：v1 不依赖 Redis，必要的短缓存使用进程内缓存；

- 图表：浏览器原生 Canvas，首版不额外引入图表框架；

- 部署目标：Docker Compose，单个 FinOps 镜像同时运行 API、同步器和静态管理前端；

- 路由：建议使用独立子域名 finops.example.com，避免与 ApiStation 前端路由冲突。

## 8.2 为什么不直接改 ApiStation

- 成本与财务规则变化频繁，和高可用转发主链路的风险等级不同；

- 旁路系统失败不会影响用户调用和扣费；

- 可以独立升级、回填和重算；

- 通过只读权限降低误改余额和账号数据的风险；

- 开源上游升级时，减少长期维护大规模 fork 的成本。

需要承认的代价是数据会有约 1-2 分钟延迟，且源表结构升级需要兼容检查。对经营分析而言可接受。

## 8.3 部署拓扑

同一 Docker 网络内运行：

- sub2api：现有应用；

- postgres：现有数据库实例，新增 finops 数据库/Schema 与两个最小权限角色；

- redis：现有缓存，不供 FinOps 强依赖；

- apistation-finops：新增 Node.js 单服务应用，内部端口 8090；

- Caddy/Nginx：将独立子域名反代到 FinOps。

建议参数：FinOps NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=256、数据库最大连接 5、空闲连接 2、同步批次 1,000、同步周期 60 秒、查询超时 5 秒、后台重算单并发、容器内存上限 384MB。

## 8.4 性能目标

- 总览与常用列表 P95 小于 2 秒；

- 请求明细 P95 小于 3 秒；

- 默认同步延迟小于 2 分钟；

- 日对账在当前规模下 10 分钟内完成；

- FinOps 后台任务运行时，ApiStation P95 延迟增幅不超过 10%；

- 任何看板查询最多扫描限定日期的分区或聚合表。

## 8.5 可观测性与运维目标

- /health（已实现）：返回进程状态、演示/数据库模式和运行时间；

- /ready（待实现）：Schema 版本、来源权限、数据库连接和最近同步成功；

- 指标：同步延迟、每批记录数、失败数、聚合耗时、查询耗时、对账差额、数据库连接；

- 日志带任务 ID 和来源游标，不记录用户密钥或账号凭证；

- 每日备份 FinOps Schema，支付/成本/台账保留异机备份；

- 启动时检查 ApiStation 必需表和字段，结构不兼容则拒绝同步并明确告警。

# 9. MVP 范围与优先级

## 9.1 P0：首个可用版本

- 数据源连接、自检、增量同步、回填和同步状态页；

- 统一费用命名与经营总览；

- 用户利润列表/详情；

- 账号采购档案、成本类型、标签、生效期和固定成本分摊；

- 用量分析与请求明细计算展开；

- 支付订单、余额变动、采购支出和手工费用台账；

- 每日用量、余额、支付和采购成本对账；

- CSV/XLSX 导出、审计日志和基础告警；

- Docker 一键部署、备份说明和资源限制。

## 9.2 P1：运营增强

- 上游账单 CSV/XLSX 导入与差异匹配；

- 支付渠道账单导入；

- 邮件/Webhook 日报与告警；

- 用户分层、注册批次和留存/回本分析；

- 预算、成本预测和账号续费提醒；

- 多本位币报表与自动汇率源。

## 9.3 P2：自动化与规模化

- ApiStation 事务型 Outbox，接近实时且更强一致；

- 自动拉取可用供应商账单；

- 成本异常检测、利润预测、路由成本建议；

- 多站点/多租户统一经营看板；

- 独立数据库或分析型存储，以支持更高请求规模。

# 10. 验收标准

## 10.1 数据正确性

- 指定日期范围内，FinOps 请求数、Token、actual_cost 与 ApiStation 差异为 0；

- 上游估算成本严格匹配源公式和请求时倍率快照；

- 完成支付、退款、兑换、返利和人工调账均能追溯到来源 ID；

- 每个固定成本期间满足：采购成本 = 已分摊成本 + 闲置成本 + 未生效/未摊销成本；

- 所有汇率换算可追溯到汇率快照；

- 同一来源事件重复同步不会重复入账；

- 更正记录可追溯原记录，冲正前后总额守恒。

## 10.2 产品可用性

- 总览不再出现未解释的“实际/成本/标准”；每个指标都有口径说明和计算展开；

- 从任一汇总数字最多三次点击可下钻到用户/账号/请求或资金来源；

- 筛选条件在图表、列表与导出中一致；

- 负毛利、缺失成本、同步延迟和对账差异有醒目标识；

- 金额始终显示币种，禁止不同币种直接相加。

## 10.3 上线门槛

- 连续 7 天影子运行，对账结果稳定；

- 压测确认 FinOps 后台任务不会明显影响 ApiStation；

- 数据库备份和恢复演练通过；

- 只读源账号权限检查通过；

- 管理操作、导出和重算审计完整；

- 成本规则、汇率和固定成本分摊口径由站长确认。

# 11. 实施状态与工作计划

## 11.1 当前实施状态（截至 2026-07-26）

当前已从方案评审进入 MVP 原型开发，技术路线已冻结为 Node.js 单服务。代码基线已具备：

- Node.js 22 ESM 单进程同时承载 HTTP API、周期同步器和静态管理前端；未配置 DATABASE_URL 时自动进入演示模式；

- PostgreSQL finops Schema 初始迁移，覆盖同步游标、用户/账号维度、请求事实、日聚合、成本档案、采购期间、现金流水、对账和审计；

- 用户、账号、usage_logs 和支付订单增量同步，包含事务、游标、幂等写入、日聚合和近期用量核对；

- 经营总览、用户账务与利润、用量与扣费、账号台账与成本、供应商与采购、成本核算、充值与资金、对账中心、数据同步、告警中心 10 个页面；

- 四组固定左侧菜单、右侧数据工作区、时间范围、搜索、CSV 导出、演示/数据库状态，以及成本模板、账号采购成本、供应商聚合、手工支出和来源级同步状态；

- 金额换算与固定成本分摊基础函数单元测试。

- Dockerfile、Compose 示例、最小数据库权限脚本、资源限制和部署说明。

当前尚未达到生产上线标准，剩余重点包括：

- 使用真实 ApiStation PostgreSQL 完成 Schema 兼容、同步、回填、金额与 Token 对账；

- 补齐退款、赠送、返利、余额流水、固定成本分摊结果和冲正台账等完整闭环；

- 完成真实环境鉴权联调、告警、/ready、备份恢复、压测和连续 7 天影子运行。

## 11.2 剩余实施计划

原始 MVP 参考工作量为 3-5 周。当前已完成口径冻结、数据底座和核心页面的第一版代码，后续时间主要取决于真实数据兼容、历史账务完整性和上游账单格式。

| 阶段 | 当前状态与剩余交付 | 参考时间 |
| --- | --- | --- |
| 0. 口径冻结 | 已完成：本位币、余额单位、分摊、保留期和访问范围按默认值冻结 | 已完成 |
| 1. 数据底座 | 已有 Schema、游标同步、幂等和日聚合；待真实库验证、回填与同步监控 | 3-5 天 |
| 2. 核心产品 | 已有 10 个管理页面、演示/数据库模式和 CSV；待请求明细下钻、充值页签、完整台账与高级筛选 | 5-8 天 |
| 3. 对账上线 | 待完成生产级对账、告警、权限、审计、压测、部署与备份 | 5-8 天 |

进入真实数据库联调后，优先跑通 5 个校验样本：一个在线充值用户、一个兑换码用户、一个有返利用户、一个固定订阅账号、一个按量账号。

# 12. 已冻结默认值与后续可配置项

| 默认项 | 当前取值 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 报表本位币 | CNY，可切换 USD | 所有现金和利润报表 |
| 用户余额单位 | USD_CREDIT，不等同法定 USD 现金 | 充值与收入桥接 |
| 固定账号成本分摊 | 按天摊销，按标准目录价权重分配 | 用户/模型完全毛利 |
| 无请求日成本 | 计入闲置成本 | 避免虚高利润 |
| 请求明细保留 | 180 天；日聚合长期 | 磁盘与历史下钻 |
| 同步频率 | 60 秒，最近 10 分钟回看 | 实时性与数据库压力 |
| 历史回填 | 请求 90 天，资金记录尽可能全量 | 首版上线速度 |
| 返利口径 | 单列获客/销售费用，同时计算返利后毛利 | 用户真实贡献 |
| 赠送额度 | 不算现金收入；消费时按管理口径单列赠送消耗 | 收入与营销成本 |
| 上游真实账单缺失 | 显示“估算成本”，禁止标成真实成本 | 报表可信度 |
| 管理端访问 | v1 仅内部管理员 | 权限与开发范围 |

首版开发已按上表默认值执行，不再作为开发阻塞项。后续接入上游真实账单、自动汇率源或开放更多角色时，再通过版本化配置调整，不回写污染历史结果。

# 13. 代码依据与假设

本方案基于当前工作区源码、首轮 7 张功能截图和追加 3 张管理端布局参考，关键依据包括：

- backend/ent/schema/usage_log.go：用量日志的用户、API Key、账号、模型、Token、费用与时间字段；

- backend/migrations/101_add_account_stats_pricing.sql：账号成本自定义定价和 account_stats_cost；

- backend/migrations/107_add_account_cost_to_dashboard_tables.sql：账号成本聚合公式；

- backend/ent/schema/payment_order.go：充值面额、实付、费率、订单状态和退款；

- backend/ent/schema/user.go：余额、冻结余额和累计充值；

- backend/ent/schema/account.go：账号倍率、平台、状态和有效期；

- backend/internal/repository/usage_log_repo_stats.go 与 usage_log_repo_trend.go：当前统计口径及大表扫描风险；

- deploy/docker-compose.yml：现有单应用、PostgreSQL、Redis 和 Docker 网络部署方式。

- apistation-finops/src/server.mjs 与 src/services/sync-service.mjs：Node.js 单服务、API、静态前端托管和增量同步实现；

- apistation-finops/migrations/001_init.sql：当前 finops Schema 初始表结构；

- apistation-finops/web/：经营、用户、用量、账号、供应商采购、成本核算、资金、对账、同步和告警页面实现。

当前未获得服务器磁盘、实际内存峰值、PostgreSQL 表行数、支付渠道手续费结算规则和上游账单样例，因此资源预算与自动对账范围仍需在实施前用真实环境数据校准。

# 14. 开发期下一次评审议程

- 按追加截图复核左侧菜单、右侧数据工作区、筛选条、汇总卡和明细表的桌面/移动端一致性；

- 使用真实 ApiStation Schema 跑通用户、账号、usage_logs 和支付订单的只读增量同步；

- 用 3 笔真实充值、5 条真实请求、2 个固定订阅账号和 1 个按量账号完成金额守恒与成本分摊校验；

- 检查服务器磁盘、容器内存峰值、usage_logs 行数与日增量，并完成资源限额压测；

- 完成 Docker 部署、数据库最小权限、备份恢复后，进入连续 7 天影子运行。

产品建议： 首版成功标准不是“统计维度足够多”，而是任意一个总额都能解释、能下钻、能对账。只有在口径稳定后，更多维度和预测功能才会产生可靠价值。